	[image: image3.png]VAGYONKEZELO
NONPROEFEIT ZRT.




	1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.

telefon: +36 1 430 3460, fax: +36 1 430 3462, e-mail cím: info@ovzrt.hu 
adószám: 23445079241, cégjegyzékszám: 01-10-047113


	[image: image15.jpg]



	1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.

telefon: +36 1 430 3460, fax: +36 1 430 3462, e-mail cím: info@ovzrt.hu 
adószám: 23445079241, cégjegyzékszám: 01-10-047113


	[image: image2.png]VAGYONKEZELO
NONPROEFEIT ZRT.




	1033 Budapest, Mozaik utca 7., postacím: 1300 Budapest 3., Pf.: 39.

telefon: +36 1 430 3460, fax: +36 1 430 3462, e-mail cím: info@ovzrt.hu 
adószám: 23445079241, cégjegyzékszám: 01-10-047113



                                      HELYSZÍNI FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve:
Budapest, III. Lajos  utca.104. fszt.6.  önkormányzati   bérleményben.

Tárgy:

Lakásbérlemény műszaki állapot felmérése, bérbeszámításra javasolt költség meghatározása 

Megállapítás: 
A felújítandó lakás egy tégla építésű épület földszintjén található. 

A bérlemény 2 szoba,  konyha ,fürdőszoba+ WC helyiségekből áll, 48 m2 alapterületű, komfortos. Az épületben energetikai felújítás nem volt.  
Elvégzendő munkák:

Festés:


összes helyiség festése 

Mázolás:


gázcső   

Asztalos munka:  

Egyéb munka: 

felújítás utáni takarítás, 

Kőműves és 
burkoló munka:

bejárati ajtó és a 3 szobaablak mázolása
                                           szobákban parketta csere, konyhában,  

                                          fürdőszobában  ,WC-ben padlólap   
                                          cseréje
Berendezési tárgyak:
melegvíz ellátó berendezés:
új  villanybojler

főzőkészülék:


gáztűzhely csere
mosogató + csaptelep:

csere

mosdó + csaptelep:

csere
Kád + csaptelep:
                     csere
wc csésze + öblítő berendezés, 
ülésdeszka:



csere 
fűtőberendezés és tartozékai:  gázkonvektorok cseréje 

kémények, szellőzők:

tisztítás                

beépített bútorok:


konyhabútor csere

elektromos berendezések, 
szerelvények: 
vezetékek cseréje, dugaljak – kapcsolók, lámpák cseréje, pótlása. Elektromos munkáról Kivitelezői nyilatkozatot és Érintésvédelmi jgykv-et is kérünk.
 Villanyóra van, gázóra van ,hiteles vízmérőóra kiépítése. Hiteles mellékvízmérő hiányában a vízátalány havi díja 
A lakásbérleti díjba történő beszámítás összeg bruttó: 1.550.000.-Ft
A munkanemek amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámításnál:

· gáztűzhely csere 
· elektromos hálózat  felújítása
· gázkonvektorok cseréje 

· új villanybojler
[image: image1.png]VAGYONKEZELO
NONPROEFEIT ZRT.




[image: image2.png]
[image: image3.png]
[image: image4.jpg]e .h' \3\.\.\\\3\\\1




[image: image5.jpg]!





[image: image6.jpg]) 'n:\ ﬁ" " ‘ ’ \ mﬁh‘—'

‘- I’AYJJ _





[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]i &9 |
Rt 4
Nl

g





[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



Oldal 1 / 13
Oldal 13 / 13

[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]